Sprint goal完成具有选座、订票、不良观众标注等功能的在线电影订票网站的设计、开发、测试、上线  
Sprint Backlog1、 项目规划（2）

2、 前期调研（2）  
3、 需求分析（2）  
4、 原型建模（2）  
5、 技术实现（32）

架构设计（5）  
 Web 页面编写（2）  
 数据库设计及实现（2）  
 核心类与接口设计编写（5）  
 核心功能实现（8）

特色功能实现（8）  
 并发优化（2）  
6、 测试及调试（5）  
Estimated velocity：45  
Schedule1、 Sprint period 2017-04-9 至 2017-05-24  
2、 Daily scrum 每日在群聊中汇报进度及调整规划  
3、 Sprint demo 2017-05-24 09:50 课室  
Team